[image: image1.jpg]OEBIMHA rpan HNOEBEPUY

9300 Todpirs, ya “Brarapus” 12, Tex 058 /601 203; memmp. 600 001 — 004; gac 058 / 600 166
e-mail: dobrich@dobrichbg wurw dobrich by




      



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване  на територията на Община град Добрич“
ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАTA
1. Целта на настоящата процедура е сключване на договор за обществена поръчка за изпълнение на зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ (масов градски транспорт) и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич.

С възлагане на настоящата поръчка, Възложителят се стреми да избере изпълнител на предмета на поръчката, притежаващ професионална квалификация и практически опит, съответстващи на предмета на поръчката, на които Община град Добрич да възложи изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка. 
2. При изпълнение на поръчката следва да се извършва зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване. Дейностите по зимно поддържане се изпълняват в периода от 01 ноември до 31 март, в зависимост от метеорологичните условия, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период. Зимното поддържане обхваща общинската улична мрежа, общинските пътища (посочени в Приложение 3), тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване, както и премахване на ледени висулки от мостови съоръжения на територията на община град Добрич. То включва подготвителни работи: прегледи на заявените за използване машини и съоръжения от Възложителя, осигуряване на необходимите материали, превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места и др.; снегочистене (патрулно и периодично) на  улиците до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; разпръскване на минерални материали и химически вещества, събиране и предаване на информация за състоянието на уличната мрежа, осигуряване на дежурства в извънработно време и дежурства в празнични и почивни дни през зимния период. Приоритетно се извършва снегопочистване на улиците, като маршрутите са определени по общата схема на линиите на градския транспорт и улици с интензивно движение, описани в Приложение 1.
3. Срокът на договора е до 30.04.2021 г.
- дейности по подготовка и изготвяне на оперативен план за съответния зимен сезон - до 10 октомври;
- изпълнение на дейности по зимно подържане от 01.11 до 31.03 в зависимост от метеорологичните условия, като може да се извършват по-рано или по-късно от този период;
- дейности по отчитане и приключване на договора – до 30 април.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За по-голяма ефективност при осъществяване на контрола по отношение на комуналните услуги, предоставяни на територията на Община град Добрич, е прието обособяването на четири района.

На зимно почистване подлежат улиците и булевардите, тротоарите и пешеходните зони, общинските пътища, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич, съгласно приложения списък – Приложение 1, при спазване на посочената в него приоритетност по райони.
Условно дейностите могат да се разделят на:

1. ИНТЕНЗИВНО МАШИННО ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ

Такова следва да бъде осигурено на всички улици и булеварди, съгласно приложения Списък, включително непрекъснато осигуряване на проходимост в участъците със стръмни наклони. Дейността включва и обработка на пътищата с магнезиево – солни смеси.

Обхватът на улиците и булевардите за интензивно поддържане е отразен в приложения списък – Приложение 1.

За обезпечаване изпълнението на дейностите е необходимо:

Изготвяне от Изпълнителя и съгласуване с Община град Добрич на маршрути за движение на автомобилите.

Непрекъснато движение на специализираните автомобили и снегоринене при наличие на обилен снеговалеж с цел недопускане на затруднения и спиране на движението.

Обработка на пътищата с магнезиево – солни смеси при заледяване.

2. ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ ПО РАЙОНИ

След спиране на снеговалежа или при възлагане от страна на Община град Добрич, следва да бъде осъществявано почистване на снега по улиците, отразени в списъка – Приложение 2, съгласно тяхната приоритетност и времева схема.

3. РЪЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПОДЛЕЗИ, НАДЛЕЗИ, СПИРКИ НА МГТ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ЧРЕЗ РАЗПРЪСКВАНЕ НА СМЕСИ

Прилага се само за участъците, където има заледяване, с цел разтопяване на снега и леда.
Реагентите се разпръскват ръчно, равномерно, само на заледените места като се пазят стволовете на дърветата и тревните площи.
Изпълнителят не допуска поставяне на резерв от реагенти на спирките на масов градския транспорт и други места за обществено ползване. Същите могат да бъдат поставени в подходящи метални контейнери.

4. РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ ОТ СНЯГ И СТЪРГАНЕ НА УТЪПКАН СНЯГ И ЛЕД
Прилага се за участъци, където е невъзможно механизирано почистване.
Дейността се извършва на: спирки на МГТ, площади, тротоари, подходи към подлези, пешеходни зони, пешеходни пътеки, както и тротоарите около болници, детски градини, детски ясли и кухни, училища, обществени заведения и други места за обществено ползване – извършени до 07:30 часа. Когато снеговалежа е в следобедните часове, спирките на МГТ, подходите към подлезите, пешеходни зони и пешеходни пътеки за деня се почистват до 19:30 часа.
Изпълнителят е задължен да премахне снега на пътното платно пред спирките на разстояние минимум на 1 (един) метър от регулите, както и да осигури безопасни пътеки от спирките до тротоарите и подлезите.
Изпълнителят почиства решетките на дъждоприемните шахти от сняг и лед, с цел осигуряване отвеждането на водата при снеготопене.
Дейностите по зимно поддържане включва: 
1. Подготвителни работи  

Оперативен план:

Изпълнителят изготвя и представя в срок до 10 дни от сключването на Договор в съответната година Оперативен план за зимно поддържане по райони, който се съгласува с община град Добрич и се публикува на интернет страницата й. 
Съдържание на оперативния план:

· Списък на участъците, застрашени от заледяване на пътната настилка или застрашени от образуване на преспи и снегонавявания (открити обветрени места); 

· Списък на приоритетните зони за почистване (болници, училища, детски заведения, социални домове и др.);

· Списък на опасни и стръмни участъци (ОСУ);
· Списък на машини и съоръжения, необходими за изпълнение на дейностите, разпределени по улици/участъци и брой, регистрационни номера на техниката, резервна техника; 

· Маршрути за движение на техниката по улици/участъци, отразени в GPS системата; 

· Списък с адресите на базите, където е разположена техниката и материали: химически вещества, минерални материали и смеси за зимно поддържане; 

· Списък на видовете материали: химически вещества, минерални материали и смеси за зимно поддържане – налични количества на склад;

· График за превоз на сандъчета и фигуриране на купчинки от инертни материали на определени места; 

· Технология за зимно поддържане, организация на работа – дежурства, информационно осигуряване и План за действие при обилни снеговалежи. 

Възложителят има право писмено да връща на Изпълнителя Оперативния план за Зимно поддържане с конкретни изисквания.


Изпълнителят отстранява несъответствията в срок до 5 работни дни от получаването на писменото известие.


Изпълнителят е длъжен да осигури достатъчно количество материали за зимно поддържане. Договорите за доставка на материалите следва да са подписани преди началото на зимния сезон.


Преди одобряване на Оперативния план за Зимно поддържане, Възложителят извършва проверка на готовността на техниката, осигуряването на достатъчно материали, както и организация на работата на Изпълнителя.
Осигуряване на необходимите ресурси:

a) Изпълнителят следва да разполага или да осигури за срока на действие на договора материална база с условия за осигуряване на дежурства през зимния период и диспечерски пункт (оборудван с факс, стационарен и мобилен телефон).
· Изпълнителят поддържа телефон/и, факс, електронна поща и интернет страница за непрекъсната (по всяко време на денонощието) комуникация с Възложителя.

· Изпълнителят предоставя първични данни за всяка извършена дейност в реално време, като: 
- осигурява пренос на информация в реално време до сървърите на Информационната система за управление на Възложителя; 

- осигурява възможност за верификация на констативните протоколи с данните от GPS системата.

b) Машините, с които ще се изпълняват дейностите по настоящатата обществена поръчка следва да са оборудвани с устройства за GPS контрол (инсталирани за сметка на участника, включително осигуряване на необходимия софтуер за предаване на информацията). Устройствата и съпътстващия ги софтуер трябва да са съвместими със софтуера на изградения в Община град Добрич контролен център. Предаване на информация от GPS устройствата на машините следва да се осигури на минимум 5 работни места в сградата на Община град Добрич – при инспектори „Опазване на околната среда“ – 4 броя и при Главен експерт „Опазване на околната среда“ – 1 брой. Устройствата и предаването на информация следва да се тестват в срок до започване изпълнението на дейностите по договора. Задължителният минимален обем достъпна информация в реално време, през целия период на действие на договора е следната:

· местоположение и скорост на превозното средство; 

· предаване на информация от датчиците за включен двигател;

· предаване на информация от датчиците за вдигнато/спуснато гребло;

· предаване на информация от датчиците за включен/изключен разпръскващ механизъм; 

Освен осигуряване на информация в реално време, Възложителят следва да има възможност за самостоятелно извличане на справки във всеки един момент, за произволно избран период от време в рамките на срока на действие на договора, от всяко GPS устройство, монтирано на всяко МПС. Справката следва да може да съдържа данни за: изминат маршрут; времето, за и през което е изминат маршрута; с каква скорост се е движело МПС; в какъв режим на греблото и разпръскващия механизъм се е движело МПС.

При извършване на дейностите по зимно поддържане, включващи задействане на всички посочени датчици, данните се смятат за невалидни, ако се подава сигнал само от единия. 

c) Изпълнителят следва да декларира, че за изпълнение на дейностите по ръчно зимно почистване на стълбища, пешеходни зони, автобусни спирки и подходи ще ангажира минимум 50 работника, които ще бъдат снабдени с подходящо работно облекло и инструменти. Работниците, изпълняващи дейностите разпръскване на смеси, почистване на сняг и стъргане на лед, трябва да са снабдени с лични предпазни средства, индивидуални светлоотразителни жилетки, както и необходимия инвентар за извършване на изброените по–горе дейности (лопати, гребла и др.)
2. Дейност „Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади“ може да се извършва едновременно с дейност „Механизирано обработване на уличните платна чрез разпръскване на подходящи смеси“. 

При извършване на дейността снежната покривка се отстранява от уличното платно чрез последователното изтласкване на снега от оста на пътя към регулите. Снегоринните машини по време на снеговалежа се движат по предварително съгласувани маршрути, периодично през определен интервал от време, като се изчаква технологично време за действие на реагентите за разтопяване на снега и леда. 

В резултат от тези дейности уличното платно следва да се почисти до настилка (без сняг, лед и снежна каша), в случаите когато снеговалежът е спрял, и да се осигури безопасно движение за автомобилите. 

•
Площта се счита за почистена, за улици по които се движи МГТ, когато цялото платно е почистено до настилка и няма наличие на сняг, лед и снежна каша. 

•
За вътрешно-кварталните улици площта се счита за почистена, когато улиците са проходими при зимни условия (няма заледяване и коловози) и е осигурено безопасно придвижване на превозните средства и пешеходците. 

•
При извършване на дейността не се допуска натрупване на снежни маси на спирките на МГТ, кръстовищата и пешеходните зони.

•
Площта се изчислява като се умножи ширината на почистената/обработената площ по дължината й. При отчитането се изключват:

 площите заети с паркирали автомобили

 местата с текущи и аварийни ремонти на пътя. 

•
При необходимост, Възложителят може да заяви за определени булеварди и улици допълнително да бъдат почистени.

•
 Изпълнителят определя броя на снегоринните машини, оборудвани с плугове за изпълнение на дейността в зависимост от широчината на пътното платно за движение. Броят на машините не може да бъде по-малък от изискваната минимална техника, съгласно Документацията и Техническа спецификация по настоящата ОП. 

•
При изпълнение на дейността се разчистват подходите към страничните улици, затрупани в резултат от почистването на уличното платно.
Интензивно зимно почистване се извършва с непрекъснато движение на специализираните автомобили и снегоринене при наличие на обилен снеговалеж с цел недопускане на затруднения и спиране на движението. Извършва се по улици и булеварди, отразени в Списъка (Приложение 1).

Зимно почистване по райони се изпълнява след спиране на снеговалежа или при възлагане от страна на Община град Добрич и включва почистване на снега по улиците, отразени в Списъка (Приложение 2), съгласно тяхната приоритетност и времевата схема. 

Времевата схема включва:

· Почистване на улиците от първи приоритет в рамките на 36 часа от спиране на снеговалежа или възлагане от страна на Възложителя;

· Почистване на улиците от втори приоритет в рамките на 72 часа от спиране на снеговалежа или възлагане от страна на Възложителя;

3. Механизирано обработване на уличните платна чрез разпръскване на подходящи смеси: разпръскване на минерални материали и химически вещества – извършва се при необходимост и при наличие на съответните метеорологични условия със специализирани машини.


При снеговалеж, с образувана снежна покривка с дебелина до 3 см, започва механизирано обработване на пътните платна чрез разпръскване на подходящи смеси. Обработва се цялото пътно платно, с цел да се предотврати залепването и уплътняването на снега върху пътната настилка. В случай, че снеговалежът спре и няма образувана снежна каша, площите не се обработват повече.


В случай, че снеговалежът е интензивен или продължителен, пътните платна се обработват чрез механизирано разпръскване на смеси. Изчаква се реагентите да разтопят снега. В резултат на обработката при движението на автомобилния поток се образува кафява снежна каша. Тя се отстранява, чрез механизирано обработване на пътните платна със снегоринни гребла, които изтласкват снега от оста на пътя към регулите.


След изтласкване на снежната каша, отново се разпръскват подходящи смеси, за последващо осигуряване на условия, близки до тези при мокро пътно платно.

В случай, че не е обработено цялото платно при разпръскването на смесите, за почистени се считат площите – равни на дължината на пътя по ширината на почистената площ.


При продължаване на снеговалежа, след като е извършено разпръскването на смесите, снегът от трафика отново става на снежна каша. Изчаква се технологично време за действие на реагентите, след което започва механизирано почистване със снегоринните гребла за изтласкване на кашата към регулите. В случай на интензивен или продължителен снеговалеж едновременно се извършва и разпръскване на смеси, съобразно метеорологичната обстановка. 


След спиране на снеговалежа, при очаквани отрицателни температури се извършва обработка със смеси против заледяване.

При заледяване на пътната повърхност без снеговалеж, за стопяване на леда се извършва дейност механизирано разпръскване на смеси или механизирано опесъчаване. 


В случай, че има необходимост от допълнително извършване на дейности на опасни и стръмни участъци на булеварди, улици, кръстовища и др. при отрицателни температури, решението се взема от Изпълнителя, след съгласие на Възложителя. 


Изисквания към използваната механизация:


Използваната техника трябва да бъде поддържана по всяко време в изправно техническо състояние.


Специализираната техника се придвижва по определени маршрути и е снабдена със специални уредби, монтирани на автомобилите. Уредбите са снабдени с дозиращи устройства за разпръскване на смесите.


Разпръскващите устройства осигуряват равномерно разпределение на материалите върху пътното платно за движение, като за целта позволяват регулиране на ширината на разпръскване.


Специализираната техника следва да бъде оборудвана с GPS блокове (устройства), предаващи информация за местоположение и скорост на превозното средство, както и предаващи информация от датчиците за включен двигател, за спуснато гребло и включен разпръскващ механизъм.

4. Дейност „Механизирано почистване от сняг на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване“: 

•
При извършване на дейността снегът се отстранява от площите на тротоари, пешеходните зони, велоалеи и други места за обществено ползване като се изтласква в регула. 

•
Дейността се извършва с малогабаритна снегопочистваща техника, съобразена с носимоспособността и проходимостта на зоните, вида на настилките и съществуващите капаци и решетки на шахти. 

•
Площта се счита за почистена, когато върху настилките няма остатъци от сняг и лед.

•
При извършване на дейността не се допуска натрупване на снежни маси на подходите към подлезите, входове на сгради, тревните площи и около стволовете на дърветата.
5. Ръчно обработване на тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване, чрез разпръскване на смеси:  Прилага се само за участъците, където има заледяване, с цел разтопяване на снега и леда. 

Реагентите се разпръскват ръчно, равномерно, само на заледените места като се пазят стволовете на дърветата и тревните площи.

Изпълнителят не допуска поставяне на резерв от реагенти на спирките на масов градския транспорт и други места за обществено ползване. Същите могат да бъдат поставени в подходящи метални контейнери.

6. Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед: Прилага се за участъци, където е невъзможно механизирано почистване. 

Дейността се извършва на спирки на МГТ, стълбища, площади, тротоари, подходи към подлези, пешеходни зони, пешеходни пътеки, както и тротоарите около болници, детски градини, детски ясли и кухни, училища, обществени заведения и други места за обществено ползване – извършване до 07:30 часа. Когато снеговалежа е в следобедните часове, спирките на МГТ, подходите към подлезите, пешеходни зони и пешеходни пътеки се почистват до 19:30 часа за деня. 

Изпълнителят е задължен да премахне снега на пътното платно пред спирките на разстояние минимум на 1 (един) метър от регулите, както и да осигури безопасни пътеки от спирките до тротоарите и подлезите. 

Изпълнителят почиства решетките на дъждоприемните шахти от сняг и лед, с цел осигуряване отвеждането на водата при снеготопене. 

Изпълнителят не допуска натрупване на снежни маси на спирките на МГТ, кръстовищата и пешеходни зони, подходите към подлезите, тревните площи и около стволовете на дърветата. 

Площта се счита за почистена, когато няма наличие на сняг и лед.
7. Дейност „Товарене и извозване на сняг“: 

В случай на големи количества сняг по улиците, площадите и други зони за обществено ползване Възложителят може да поиска от Изпълнителя да го отстрани. Дейността се извършва по Заявка на Възложителя.
6. Събиране и предаване информация за състоянието на пътната мрежа, осигуряване на дежурства в извънработно време и дежурства в празнични и почивни дни през зимния период. 

· Изпълнителят е длъжен при излизане на снегопочистващата техника да регистрира към Оперативния дежурен началния час на излизане, вида на изпълняваните дейности и броя на използваната техника.

· Решение за извършване на следващите (след първоначалната обработка със смеси) дейности се взема след извършена съвместна проверка за състоянието на териториите от представители на Изпълнителя и Възложителя.

· Изпълнителят е длъжен с предимство да се отзовава на сигналите, подадени от „Центъра за спешна медицинска помощ“. 

· Информация за дейностите по зимно почистване се получава от GPS системата на Изпълнителя, като по този начин се следи в реално време изпълнението на дейностите. За целта, в случай на липса или прекъсване на връзката между отделните системи, Възложителят подава сигнал до Изпълнителя за незабавното й възстановяване, като същият е длъжен да възстанови връзката. При прекъсване на връзката или нарушаване функционалността на част от датчиците, Възложителят не заплаща съответните дейности за периода на прекъсване.

· Приоритетно се извършва снегопочистване на улиците, като маршрутите са определени по общата схема на линиите на градския транспорт и улици и пътища с интензивно движение.
· Възложителят има право да променя улиците за приоритетно зимно поддържане. 
· Възложителят има право да променя зоните за поддържане (да включва нови обекти или да се прекратява поддръжката на включените в списъка), след предварително писмено възлагане или предизвестие до Изпълнителя, при настъпили промени.
· Възложителят контролира, приема, подписва и съхранява всички документи по изпълнение на договора, като проверява и документира количеството и качеството на извършените от Изпълнителя дейности.
· Изпълнителят е отговорен за всички щети върху частна, държавна или общинска собственост, причинени виновно от персонала му по време на изпълнението на дейностите. Изпълнителят заменя или възстановява за своя сметка всяка собственост, повредена от него. 
Задължения на Изпълнителя:
· Изпълнителят е длъжен да следи метеороличните условия и да създаде необходимата организация по снегопочистване за осигуряване на безопасността на движение. 

· Определя дежурната група, съгласувана с Възложителя, като необходим ресурс за осигуряване на дежурства в извънработно време и дежурства в празнични и почивни дни за периода на зимно поддържане. 

Действия при снегопочистване: 

· Дейностите по зимно поддържане се считат за възложени през цялото денонощие – в работно и извънработно време, в празнични и почивни дни в зависимост от метеорологичните условия.

· При слаб снеговалеж началото на дейността е до 30 минути след започване на снеговалежа, а при силен снеговалеж е до 15 минути след започване на снеговалежа. 

· Всички дейности по обработка на уличните платна чрез разпръскване на подходящи смеси, по които се придвижва обществен транспорт и улиците с приоритетно почистване следва да бъдат приключени до 06:30 часа. 

· До 01 ноември Изпълнителят разпределя сандъци с осолен пясък или купчинки на необходимите места след предварително съгласуване с Възложителя. 

·   Обход на районите от Изпълнителя се извършва с цел разузнаване на пътната обстановка при необходимост, в съответствие с метеорологичната обстановка. 

·   Резултат от обработката с химически смеси е стопяване на снега и леда до настилка (без сняг, лед и снежна каша), като са осигурени безопасни условия за движение. 

· Резултат от обработка с пясъчно-солна смес е получаване на снежна каша, а наличието на пясък осигурява безопасни условия на движение. 

·   Резултат от обработка с минерални материали (пясък) осигурява пътя да е отворен за движение през целия зимен период и по всяко време на денонощието. 

· Обработва се цялото улично платно с цел да се предотврати залепването и уплътняването на снега в резултат на движението на автомобили. 
· Следи за образуване на ледени висулки по мостовите съоръжения на територията на града и организира своевременното им премахване.

· Изпълнителят е длъжен да използва цялата налична техника и личен състав за работа при бедствено положение и/или усложнена метеорологична обстановка след съгласуване с Възложителя. 

· Изпълнителят следва да пренасочи техника и личен състав към определени обекти или райони на града след разпореждане на Възложителя. 

· Изпълнителят е длъжен да поддържа специализираната техника за зимно поддържане в пълна техническа изправност. 

· Изпълнителят е длъжен да осигури на Възложителя, на посочените работни места в Община град Добрич, постоянен достъп до информация в реално време, включително извличане на справки за период от време в рамките на срока на действие на договора, от всеки GPS, монтиран на всяко МПС, която съдържа данни за: местоположение на превозното средство, скоростта му на движение, режим отворен/затворен на работните устройства на МПС, информация за вдигнато/спуснато гребло. 

· Изпълнителят спазва стриктно разпорежданията и указанията на Възложителя, като се подчинява и изпълнява заповедите на Кмета на община гард Добрич и/или упълномощените от него длъжностни лица. 

· Изпълнителят изпълнява приоритетно зимно поддържане на улици съгласно Приложение 1 от настоящата спецификация. 

· При конкретно възлагане или по споразумение, Изпълнителят извършва зимно поддържане на улици, и булеварди и в други райони, извън посочените в договора. 

Задължения на Възложителя
· Следи за правилното изразходване на финансовия ресурс по договора. 

· Контролира дейността на Изпълнителя. Възложителят си запазва правото да упражнява допълнителен контрол при отчитане на разходите за материали и механизация. 

· При необходимост променя улиците/пътищата за приоритетно зимно поддържане. 

· При необходимост възлага зимно поддържане на допълнителни улици/пътища. 

· При бедствено положение и/или усложнена метеорологична обстановка разпорежда използването на цялата налична техника и личен състав на Изпълнителя. 

· При неизпълнение на дейностите по зимно поддържане по вина на Изпълнителя се възлага на трето лице изпълнение на дейности по зимно поддържане, като всички разходи са за сметка на Изпълнителя на договора. 
Изисквания към използваните материали:
· За обезопасяване и стопяване на снега и леда на улични платна следва да се използват материали (химически смеси, пясъчно-солна смес) или минерални материали (пясък), които не застрашават здравето на хората, не оказват отрицателно въздействие върху пътните настилки и не замърсяват околната среда; 

· Използването на материалите (химически смеси, пясъчно-солна смес) или минерални материали (пясък) следва да са в съответствие с техническите изисквания на чл. 21 на Наредба РД–02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от МРРБ; 

· Използването на противообледенителни продукти/реагенти/ се допуска единствено след представяне на сертификат за качество и произход на материалите, придружени с резултати от анализи на състава от акредитирана лаборатория и в съответствие с европейското законодателство; 

· Изпълнителят предоставя на Възложителя (преди започване на зимния период) Информационни листове за безопасност на използваните материали; 

· Разходните норми на използваните материали (реагенти) за обезопасяване на пътищата, както и условията за тяхното използване са в зависимост от изискванията на Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството; 

· Изпълнителят няма право да превишава определените разходни норми, с изключение на случаите на извънредно ниски температури и заледяване, като ги съгласува с Възложителя. 
Отчитане на дейностите по зимно поддържане

Дейностите по зимно поддържане се отчитат до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който са извършени, като Изпълнителя представя количествено стойностни сметки, придружени: задължително с разпечатки от GPS системата; подробни ведомости; товарителници и други за доказване на действително извършените видове дейности при следните условия:

-  Завършена технология с всички необходими операции.

-  Налични сертификати и декларации за качество на всички влагани материали.

- В случай, че в твърдо договорените единични цени не са включени цени на съпътстващи операции и/или други разходи за пълното и качествено извършване, няма да се допуска разплащането им допълнително и същите ще останат за сметка на Изпълнителя.

- За часовете, в които се извършва реална дейност по зимно поддържане дежурства не се заплащат.

- Всички плащания се извършват в определените срокове съгласно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон. 

Отчитането на извършената работа се извършва ежемесечно съвместно от служители на Община град Добрич, с представители на Изпълнителя, на базата на следните мерни единици: 
· За дейност „Механизирано обработване на уличните платна срещу заледяване“– ДЕКАР/КВ.М. обработена площ, съгласно изискванията за дейността;
· За дейност „Механизирано почистване от сняг на улични платна и площади“ – ДЕКАР/КВ.М. почистена площ, съгласно изискванията за дейността;
· За дейност „Ръчно обработване на тротоарите, подходи към подлези, пасарелки, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване, чрез разпръскване на смеси“ – ДЕКАР/КВ.М. обработена площ, съгласно изискванията за дейността;
· За дейност „Ръчно почистване от сняг и стъргане на утъпкан сняг и лед“ – ДЕКАР/КВ.М.  почистена площ, съгласно изискванията за дейността;
· За дейност „Товарене и извозване на сняг“ – КУБ. М. извозен сняг до определеното от Възложителя място.
Отчетност на извършените дейности
1. Заплащането на дейностите се извършва на база почистена площ, отразено в месечен протокол, съдържащ извършените дейности за всяко денонощие от съответния месец. В отчитането се изключват:

 площите заети с паркирали автомобили, установени при проверка от инспектор ООС;
 местата с текущи и аварийни ремонти на пътя.
2.  В приемо-предавателния протокол за изпълнение на дейностите задължително се включват: видове изпълнени дейности, единица мярка, количество и качество на изпълнените дейности, съгласно Техническите спецификации, забележки на съответния инспектор, Съобщения за неизпълнение и наложени санкции, както и неизпълнени количества дейности поради различни причини, независещи от Изпълнителя.

3.  Изпълнителят няма право да откаже подписването на месечния приемо-предавателен протокол (ППП). Несъгласието си или особеното си мнение отразява отделно в писмена форма, която се прикрепя към ППП и става неразделна част от него. При отказ да се подпише ППП от страна на Изпълнителя, не се заплащат дейностите за Отчетния период, отразени в него.

4.  ППП се изготвя в три еднакви екземпляра – по един за Изпълнителя и два за Възложителя, съвместно от представители на Изпълнителя и Възложителя.
5.  Възнаграждението за извършените услуги се изчислява като количеството на изпълнените през месеца услуги се умножи по единичните цени на Изпълнителя.

6.  Данъчната фактура се представя на Възложителя за одобряване и заплащане. 

7.  Изпълнителят съхранява и представя при поискване от Възложителя цялата документация по предмета на обществената поръчка. 
На Изпълнителя се заплаща само реално свършената работа през предстоящия зимен период 01.11.2020 г. – 31.03.2021 г. 

Краен срок на изпълнение на дейностите по зимно почистване на улици и булеварди, тротоари и пешеходни зони на територията на Община град Добрич е 31.03.2021 г.
Контрол върху изпълнението на дейностите. Налагане на санкции.
1. Възложителят е определил границите на секторите за всеки район и инспектор за контрол по изпълнение на дейностите за съответния район. Отчитането и контролът на извършените дейности се осъществява в реално време, включително чрез извличане на справки за период от време в рамките на срока на действие на договора, директно на посочено работно място в Община град Добрич чрез предоставяне на информация от всеки GPS, монтиран на всяко МПС.  
2. Контрола се осъществява въз основа на утвърдения за всеки район Оперативен план за: Зимно поддържане, Графиците за дейностите и одобрените и изпратени Заявки със съответните срокове за изпълнение. 

3. Прекият контрол по изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, се осъществява от Възложителя. 

4. Възложителят извършва контрол относно качеството на изпълнението на дейностите, съгласно критериите и изискванията в Техническите спецификации и Договора. 

5. В случай че Възложителят констатира, че Изпълнителят не е изпълнил и/или некачествено е изпълнил някоя от дейностите по графика за Отчетния период, същият издава на Изпълнителя писмено Съобщение за неизпълнение. Съобщението за неизпълнение се отразява в ППП и на Изпълнителя се налага санкция съгласно Таблица 1.

6. Съобщение за неизпълнение се издава от Възложителя чрез служителите на общината, осъществяващи контролна дейност ООС. 

7. В издаденото Съобщение за неизпълнение се описват: дата, час, място, дейност, количество на неизпълнената и/или некачествено изпълнената дейност.

8. След получване на Съобщение за неизпълнение Изпълнителят е длъжен да предприеме действия за отстраняване на неизпълнението. Срокът започва да тече от момента на получаването на Съобщението за неизпълнение от Изпълнителя.  

9. Когато Възложителят констатира, че Изпълнителят не е изпълнил или некачествено е изпълнил някои от дейностите по зимно поддържане: върху настилката на улици, по които се движи МГТ има сняг, лед и киша, а вътрешно-кварталните улици са непроходими при зимни условия и не е осигурено безопасно придвижване на превозните средства и пешеходците, дейностите не са приключили до 4 часа след регистриране при Оперативния дежурен на общината, Възложителят издава писмено Съобщение за неизпълнение. 

10.  Крайният срок за отстраняване на неизпълнението за дейностите по зимно поддържане е 1 (един) час от получаване на Съобщението за неизпълнение. 

11.  В случай че не е завършено почистване на спирките на МГТ, подходите към подлезите от сняг и лед до 07:30 ч, Възложителят не дължи възнаграждение, а на Изпълнителя се налага санкция. Неизвършената дейност се документира с констативен протокол с прикрепен към него при необходимост друг доказателствен материал. 

12.  Редът за предаване на Съобщение за неизпълнение от Възложителя към Изпълнителя е на ръка, по факс, по електронна поща или с куриер. 

13. Изпълнителят е длъжен да проверява електронния адрес и факс, определени за комуникация с Възложителя по всяко време на денонощието. 

14. В случай че Изпълнителят не отстрани неизпълнение, което е предмет на Съобщение за неизпълнение или констативен протокол в рамките на определения за това срок, се счита, че същият е нарушил своите задължения по сключения договор. Възложителят отразява в ППП вида и количеството на неотстранените в горепосочените срокове нарушения, описани в Съобщението за неизпълнение или констативния протокол, и налага санкциите, посочени в  Таблица 1 за съответния вид неизпълнение.
15. Размерът на санкцията за всяко отделно неотстранено в определения срок неизпълнение е в зависимост от тежестта на неизпълнението за дейността. 

16.   Прилагането на горните процедури не лишава Възложителя от възможността да упражнява други права, предвидени в Договора.
17. Възложителят дава методически указания и инструкции, както и осъществява последващ и текущ контрол по изпълнението на дейностите. 

Таблица 1: Санкции за неизпълнение  

	IІ. Дейности по зимно поддържане

	1.
	Наличие на сняг, лед и каша на пътното платно до 4 часа след регистриране на дейността в Оперативния център на Възложителя за улици МГТ.
	За всеки 1000 м2 съгласно Съобщение за неизпълнение
	500 лв
	За 1 час

	2.
	Неосигурена проходимост при зимни условия на вътрешно-квартални улици.
	За всеки 1000 м2 съгласно Съобщение за неизпълнение
	200 лв
	За 1 час

	3.
	Непочистени спирки на МГТ при снеговалеж съгласно дадените срокове в Техническата спецификация (ТС).
	За всеки брой спирка съгласно Съобщение за неизпълнение
	2000 лв
	За 1 час

	4.
	Непочистени площади, тротоари, подходи към подлези, пешеходни зони и пешеходни пътеки, съгласно дадените срокове в ТС. 
	За всеки 100 м2 съгласно Съобщение за неизпълнение
	1000 лв
	За 1 час

	5.
	Непочистени или некачествено почистени от сняг и лед участъци от тротоари. 
	За всеки 100 м2 съгласно Съобщение за неизпълнение
	1000 лв
	За 1 час

	6.
	Натрупани снежни маси пред спирките на МГТ, подходите към подлезите, пешеходни зони, пешеходни пътеки и др.
	За всеки случай на територията, на която с Констативен протокол е установено нарушението за отчетния период. 
	500 лв
	За 1 час

	7.
	Натрупани снежни маси върху тревните площи и около стволовете на дърветата.
	За всеки случай на територията, на която с Констативен протокол е установено нарушението за отчетния период.
	200 лв
	За 1 час

	8.
	Разпръснати реагенти (смеси) върху тревните площи и около стволовете на дърветата.
	За всеки случай на територията, на която с Констативен протокол е установено нарушението за отчетния период.
	200 лв
	За 1 час

	9.
	Наличие на натрупани в големи количества реагенти (смеси) по тротоарите.
	За всеки случай на територията, на която с Констативен протокол е установено нарушението за отчетния период 
	1000 лв
	За 1 час

	10.
	Неспазване на разходните норми при обработка на териториите чрез разпръскване на реагенти, с изключение на случайте съгласувани с Възложителя
	За всеки констатиран случай на база предоставена информация. 
	100 лв
	

	11.
	Изхвърляне на сняг извън определените от Възложителя места.
	За всеки случай на територията, на която с Констативен протокол е установено нарушението за отчетния период. 
	500 лв
	

	12.
	Непочистени решетки на дъждоприемните шахти от сняг и лед.
	За брой дъждоприемна шахта в рамките на отчетния период съгласно Съобщение за неизпълнение
	100 лв
	За 1 час


Неразделна част от спецификацията са:

1. Списък на улици и булеварди, подлежащи на интензивно зимно почистване, съдържащ наименование и дължина на улици – Приложение 1;

2. Списък за зимно почистване по райони (I-ви, II-ри,  III-ти, IV-ти район), съдържащ наименование на улиците, дължина на улици, площи на улици и тротоари – Приложение 2.

	
	Приложение №1

	
	
	

	СПИСЪК за интензивно зимно почистване на улици и булеварди на територията на Община гр. Добрич – няма площ

	

	

	Улица
	Дължина на улицата в л. м.

	
	с МГТ
	без МГТ

	бул. ТРЕТИ МАРТ 
	7 433
	 

	бул. ДОБРУДЖА 
	10 760
	 

	бул 25 СЕПТЕМВРИ (от пл. "Строител" до об. Път)
	5 327
	 

	бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ  (Вн. път)
	2 400
	 

	бул.25-ТИ СЕПТЕМВРИ (пеш. зона)
	 
	990

	ул. НЕЗАВИСИМОСТ (пеш. зона)
	 
	590

	БЪЛГАРИЯ (пеш. зона)
	 
	550

	бул. РУСИЯ 
	3 353
	 

	Бул.ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ
	1 836
	 

	МАЯК
	170
	 

	АЛ. БАТЕНБЕРГ
	540
	 

	ВЛАДАЯ
	510
	 

	МОМИН ПРОХОД
	110
	 

	ХЕМУС
	530
	 

	ХАН ТЕРВЕЛ
	800
	559

	ХАН ТЕРВЕЛ
	1 240
	 

	СВ. П. АТАНАСОВ
	720
	 

	КАЛИАКРА
	2 722
	 

	ПОП БОГОМИЛ
	1 090
	 

	КАП. ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ 
	710
	 

	АНГЕЛ СТОЯНОВ
	1 587
	 

	ОТЕЦ ПАИСИЙ 
	1 529
	 

	ГЕН. ГУРКО
	250
	 

	ДИМ. КОВАЧЕВ
	860
	 

	БОЙЧО ОГНЯНОВ
	 
	710

	АГЛИКИНА ПОЛЯНА
	1 706
	 

	ОРФЕЙ
	830
	 

	КАМЕНИЦА
	430
	 

	ГЕН.Г. ПОПОВ 
	1 730
	 

	ХР. БОТЕВ
	1 649
	 

	НИКОЛА ПЕТКОВ 
	1 957
	 

	БАТОВСКА
	1 080
	 

	ВАРДАР
	550
	 

	ЛЮБЕН СТАНЧЕВ
	915
	 

	ПЪТ ЗА ГРОБ. К-С
	1 116
	 

	В. ЛЕВСКИ
	615
	 

	П. ХИТОВ
	780
	 

	САН СТЕФАНО
	548
	 

	ХАН АСПАРУХ
	405
	 

	ЦАР ПЕТЪР
	382
	 

	ВОЙВОДА ДИМ. КЪЛЪЧЛИЯТА
	810
	 

	АРМЕЙСКА
	 
	1 077

	ВОЙНИШКА
	 
	740

	ВИДА ДИМИТРОВА
	 
	954

	КЛ. ОХРИДСКИ (от ул. "Копривщица" до бул."25 септември")
	 
	260

	ТУПИК СУ"Л.КАРАВЕЛОВ
	 
	150

	ТЕМЕНУГА
	 
	1 501

	ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
	 
	605

	БАТАК
	 
	297

	ВАРДАР
	 
	1 140

	ДУНАВ
	 
	558

	КНЯЗ ДОНДУКОВ
	 
	235

	АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ
	 
	520

	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ Л. СТАНЧЕВ КЪМ ОБИКОЛЕН ПЪТ ) ж.к. "Добротица")
	 
	350

	КИРИЛ И МЕТОДИЙ
	 
	1 285

	ГЕН. КОЛЕВ
	 
	792

	Л. КАРАВЕЛОВ
	 
	893

	ул. НЕЗАВИСИМОСТ (от ул. "Л. Каравелов" до бул. "Добричка Епопея")
	 
	530

	М. ГОРКИ
	 
	316

	СТРАЦИН
	 
	220

	Г. КИРКОВ
	 
	120

	М. КУСЕВИЧ
	 
	160

	ДАМЕ ГРУЕВ
	 
	230

	Д. ПЕТКОВ
	 
	100

	ПОДХОД КЪМ бивше ДЕПО ЗА ТБО ПРИ С. БОГДАН
	 
	3 600

	от ул."Сан Стефано"до Дом за стари хора
	 
	320

	СТЕФАН СТАМБОЛОВ
	 
	793

	УЛ. АЛЕКСАНДЪР ДРУМЕВ СИВКОВ (ПОКРАЙ СУ "КЛ. ОХРИДСКИ")
	 
	228

	УЛ. ЛЮБЕН БОБЕВСКИ
	 
	880

	ОТ Н. ПЕТКОВ ДО Н. ПЕТКОВ ПРЕЗ ДРУЖБА 3 (от ул."Росица" покрай бл.40 до бл.27)
	 
	910

	ОТ УЛ. Н.ПЕТКОВ ДО ДГ №18 "ДОРА ГАБЕ" и паркинг
	 
	160

	 ГЕН. М-Р СТ. ПОПОВ
	 
	520

	От бул."3-ти март" до ОПБЖ
	 
	1 680

	ДУРАНКУЛАК
	
	286

	ЕМОНА
	 
	 572

	ЯСНА ПОЛЯНА
	
	670

	
	
	

	
	
	

	ОБЩО ЗА ИНТЕНЗИВНО ПОДДЪРЖАНЕ
	59 980
	27 051

	 
	 
	 

	Дължина улици
	87 031
	 


	
	
	Приложение №2

	
	
	
	

	СПИСЪК за зимно почистване на улиците в I-ви район  (маркираните улици са с 1-ви приоритет, останалите са с 2-ри приоритет)

	

	

	Улица
	Дължина на улицата, л.м.
	Площ на улицата                      кв.м.
	Площ на тротоарите    кв.м.

	I район

	ДРАВА
	320
	1 920
	1 764

	КРАЙОВСКИ ДОГОВОР
	520
	2 860
	2 261

	ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА
	254
	1 270
	1 217

	ЗДРАВЕЦ
	149
	737
	435

	КАТЮША
	310
	1 680
	1 502

	ЛЮБИМЕЦ
	120
	600
	346

	САВА ОГНЯНОВ
	236
	1 044
	650

	ПРОБУДА
	94
	470
	415

	П. СТАНЧЕВ
	364
	1 820
	1 050

	ЧЕТНИК Н. АЛЕКСИЕВ
	309
	1 737
	1 063

	СИЛИСТРА
	510
	2 300
	1 095

	БАБА ТОНКА
	615
	3 450
	3 156

	БУЗЛУДЖА
	156
	1 013
	493

	БОГДАН
	240
	1 440
	910

	ВЕЖЕН
	527
	2 770
	1 034

	АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ
	412
	2 083
	1 761

	ВЕЛИКО ТЪРНОВО
	923
	4 615
	4 440

	ГЕН. МАНЗЕЙ
	230
	1 223
	974

	ДИЛЯНА
	100
	500
	291

	М. КУСЕВИЧ  (от бул. Добруджа до ул. Х. Димитър)
	113
	621
	452

	ЗАГОРЕ
	380
	1 900
	871

	КАРВУНА
	235
	1 292
	705

	КУБРАТ
	390
	2 026
	873

	КОПРИВЩИЦА
	355
	1 910
	960

	РЕКА МОРАВА
	120
	600
	360

	ОБОРИЩЕ
	792
	4 355
	3 258

	РАЗЛОГ
	490
	2 544
	1 021

	ГЕН. СТОЛЕТОВ
	977
	5 358
	3 333

	СТ. КАРАДЖА
	277
	1 385
	756

	СТОИЛ ВОЙВОДА
	326
	1 956
	1 304

	ХАДЖИ ДИМИТЪР
	867
	4 768
	3 346

	ЦАР ИВ. ШИШМАН
	616
	3 470
	1 878

	Д. СПИСАРЕВСКИ /от бул."Добруджа" до ул. "Вида Димитрова"/
	255
	1 357
	514

	ГОРЧИВИ ЧЕШМИ
	115
	575
	460

	кап. Тодор Кантарджиев 
	710
	2 982
	1 988

	ОБЩО:
	13 407
	70 631
	46 936


	
	
	Приложение №2

	
	
	
	

	СПИСЪК за зимно почистване на улиците в II-ри район  (маркираните улици са с 1-ви приоритет, останалите са с 2-ри приоритет)

	

	

	Улица
	Дължина на улиците в л.м.
	Площ на улицата                      кв.м.
	Площ на тротоарите    кв.м.

	II район

	КЛ. ОХРИДСКИ /от 
бул."25 септември до ул."Отец Паисий"/
	465
	2 900
	1 462

	ИВАН РИЛСКИ
	389
	2 140
	1 101

	КУБАДИН
	453
	2 718
	1 232

	ЛЮЛЕ БУРГАС
	425
	2 125
	1 107

	ОДРИН
	122
	671
	330

	ПЛИСКА
	190
	950
	158

	СОФР. ВРАЧАНСКИ
	203
	1 015
	382

	СТРАНДЖА
	265
	1 325
	788

	ХАЙДУТ ПЕЙО
	170
	850
	335

	АСЕН ЗЛАТАРОВ
	180
	850
	320

	БОРЯНА
	695
	4 170
	2 200

	М. ПАЛАУЗОВ
	370
	1 850
	1 480

	БЯЛА РЕКА
	210
	1 050
	630

	ГОРСКИ ИЗВОР
	220
	1 100
	0

	ЗОРНИЦА
	300
	1 500
	362

	ЗЛАТЕН КЛАС
	135
	540
	540

	ЛИЛИЯ
	130
	460
	0

	САМАРСКО ЗНАМЕ
	320
	1 760
	1 585

	СТРОИТЕЛ
	300
	2 400
	200

	ЖК "ХР. БОТЕВ"
	720
	4 410
	0

	ЖК"СТРОИТЕЛ"
	1 899
	12 507
	1 760

	ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ
	805
	9 365
	2 925

	ТРАПЕЗИЦА
	177
	753
	328

	ЖК"БАЛИК"/АЛЕИ/
	 
	 
	2 882

	БАБА ПАРАШКЕВА
	380
	1 900
	1 140

	И. МАКАРИОПОЛСКИ
	300
	2 385
	885

	НАДЕЖДА
	228
	1 140
	684

	ОПЪЛЧЕНСКА
	680
	3 740
	2 720

	РОДОПИ
	210
	1 260
	1 050

	от ул."Теменуга" до ЦНСТ A, Б
	180
	 
	 

	от ЦНСТ А, Б до ЦНСТ В, Г (покрай бл.70)
	320
	 
	 

	БОРИМЕЧКА
	170
	850
	490

	БАЧО КИРО
	280
	 
	 

	ТОПОЛИТЕ (от ул."Ген. Попов" до ул."Дуранкулак")
	75
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	ОБЩО:
	11 966
	68 684
	29 076


	
	
	Приложение №2

	
	
	
	

	СПИСЪК за зимно почистване на улиците в III-ти район  (маркираните улици са с 1-ви приоритет, останалите са с 2-ри приоритет)

	

	

	Улица
	Дължина на улиците, л.м.
	Площ на улицата                      кв.м.
	Площ на тротоарите    кв.м.

	III район

	БАЧО КИРО
	548
	4 663
	1 017

	ВОЛГА
	230
	1 265
	920

	ГЕН. ГУРКО
	261
	1 435
	1 250

	ГЕН. ЦИМЕРМАН
	155
	790
	201

	ГЕН. СКОБЕЛЕВ
	500
	3 278
	2 147

	ИВ.Х. ВЪЛКОВ /от бул. 3 март до ул. Волга/
	98
	539
	343

	ПОЛК. КАЛОТИНОВ
	425
	1 897
	670

	П.Р.ТОШЕВ
	150
	765
	325

	П.Р.СЛАВЕЙКОВ
	593
	3 100
	1 364

	СТРУМА
	330
	1 650
	1 320

	СПАРТАК
	235
	1 175
	20

	ТУНДЖА
	470
	2 350
	1 880

	ЯНТРА
	80
	520
	320

	ЖК"ЮГОИЗТОК"
	845
	8 082
	1 167

	БАЛКАН
	297
	1576
	891

	БЕЛМЕКЕН
	332
	1 807
	201

	ЖК"ДРУЖБА - 4"/АЛЕИ/
	379
	2 570
	 

	ЕЛИСЕЙНА
	225
	1 147
	630

	ИВ. ГЕОРГИЕВ
	351
	1 755
	850

	КОМ
	211
	1 076
	390

	ЛОЗАРСКА
	136
	734
	396

	М. АНДРЕЕВ
	185
	927
	555

	ОСМИ МАРТ
	642
	3 980
	2 532

	РОПОТАМО
	380
	2 090
	1 656

	СРЕДНА ГОРА
	194
	1 164
	720

	АРДА
	116
	591
	480

	СУХА РЕКА
	747
	4 258
	1 012

	УСТРЕМ
	131
	681
	340

	ЖК"ДРУЖБА - 1"
	 
	 
	2 100

	ЖК"ДРУЖБА-2"
	 
	 
	5 700

	ЖК"ДРУЖБА-3"
	1 266
	7 596
	5 925

	ЖК"ДОБРОТИЦА"
	2 505
	17 364
	1 489

	ОБЩО:
	13 017
	80 825
	38 811


	
	
	Приложение №2

	
	
	
	

	СПИСЪК за зимно почистване на улиците в IV-ти район  (маркираните улици са с 1-ви приоритет, останалите са с 2-ри приоритет)

	

	

	Улица
	Дължина на улиците, л.м.
	Площ на улицата                      кв.м.
	Площ на тротоарите    кв.м.

	IV район

	АДРИАНА БУДЕВСКА
	105
	577
	200

	АБРИД
	208
	1 040
	549

	АНГЕЛ КЪНЧЕВ
	65
	325
	195

	АЛ. КОНСТАНТИНОВ
	120
	600
	311

	АЛЕН МАК
	284
	1 283
	310

	АНТИМ І
	175
	875
	510

	ИВАН ШИШМАН
	 
	 
	0

	ВИТОША
	216
	1 728
	1 106

	ИВ.Х. ВЪЛКОВ /от бул. 3 март до ул. К.Фичето/
	92
	506
	332

	ВИХЪР
	85
	425
	120

	В. ПЕТЛЕШКОВ
	475
	2 850
	2 370

	В. АПРИЛОВ
	91
	728
	276

	ОХРИД
	120
	480
	230

	ЗАД БЛ.29
	 
	 
	1 900

	Г.БЕНКОВСКИ
	190
	1 140
	1 705

	Д-Р ИВ. ПЕНАКОВ
	462
	2 772
	1 334

	ГЕН. КОЛЕВ
	792
	4 093
	4 178

	Г. КИРКОВ
	220
	1 320
	715

	РАЙКО ЦОНЧЕВ
	190
	1 140
	1 092

	PAЙНА КНЯГИНЯ
	200
	1 040
	308

	Д-Л Д. ПОПОВ
	212
	1 272
	621

	ЕДЕЛВАЙС
	133
	798
	680

	ЗАХ. СТОЯНОВ
	949
	5 541
	3 300

	ИВ. АСЕН
	122
	673
	451

	ИВ. ВАЗОВ
	597
	2 441
	2 775

	ИЛЬО ВОЙВОДА
	167
	685
	446

	Й. ЙОВКОВ
	317
	1 845
	1 275

	КОЛЬО ФИЧЕТО
	133
	705
	365

	КАП. АНДРЕЕВ
	168
	840
	504

	КЛИСУРА
	85
	510
	420

	М-Р ВЕКИЛСКИ
	153
	612
	612

	КОНСТ. СТОИЛОВ
	60
	360
	180

	МАРИН ДРИНОВ
	85
	425
	298

	НЕОФИТ БОЗВЕЛИ
	290
	1 740
	1 825

	ЕКЗАРХ ЙОСИФ І
	315
	1 575
	622

	КУЗМАН ХРИСТОВ
	125
	500
	250

	ПЕТКО Д. ПЕТКОВ
	34
	170
	90

	ПОЛК. ДРАНГОВ
	185
	1 147
	958

	ПАНАЙОТ ВОЛОВ
	206
	1 236
	710

	РАЙКО ДАСКАЛОВ
	169
	929
	620

	РУЕН
	106
	583
	309

	РЕКА ТИМОК
	142
	568
	270

	СТ.МИХАЙЛОВСКИ
	365
	2 007
	1 813

	СЛАВЯНСКА
	528
	3 168
	2 249

	ФИЛИП ТОТЬО
	137
	753
	360

	ХАН ОМУРТАГ
	366
	2 106
	1 585

	ХАН КАРДАМ
	95
	570
	440

	ХАН КРУМ
	529
	2 909
	2 001

	ХРИСТО СМИРНЕНСКИ
	210
	1 260
	790

	ЦАР СИМЕОН
	441
	2 205
	1 234

	ЦАР КАЛОЯН
	140
	840
	940

	ЦАР САМУИЛ
	355
	2 045
	1 397

	ЯВОР
	120
	360
	240

	МЛ. ДОМ
	 
	 
	280

	МВР
	 
	 
	610

	РИТУАЛЕН ДОМ
	 
	 
	320

	БРАЦИГОВО
	345
	1 725
	1 207

	Т. КАБЛЕШКОВ
	175
	875
	437

	РАДЕЦКИ
	275
	1 490
	471

	Д. СПИСАРЕВСКИ /от ул. "Независимост" до бул. "Добруджа"/
	550
	2 832
	2 184

	Паркинг "Свобода" (синя зона)
	 
	1 400
	 

	 
	 
	 
	 

	ОБЩО:
	13 474
	74 622
	53 880


Приложение №3
Общински пътища

на територията на Община град Добрич

	№

на

пътя
	име на пътя
	дължина

/л.м./

	DOB1071
	/ ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ.( Добрич - Добричка ) - 
Дончево - Опанец - Драганово
	1390

	DOB1075
	/ ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово - Добрич
	1455

	DOB1078
	/ II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк Запад
	1802

	DOB1081
	/ ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Албена - Добрич
	500

	DOB1082
	/ ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна - Добрич
	423

	DOB1084
	/ ІІ - 97,ок.п. Добрич / промишлена зона Север - Добрич
	1100

	DOB1085
	/ DOB1075, п.к. Владимирово - Добрич / - промишлена зона Запад
	710

	DOB2070
	/ ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ. ( Добрич - Добричка ) - 
Врачанци
	1655

	DOB2114
	/ DOB1071, Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ.
( Добричка - Добрич ) - Добрич
	4470

	DOB3074
	/ ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк Дъбовете
	1680

	DOB3079
	/ ІІ - 97, ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан Аспарух
	998

	DOB3083
	/ DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк
	900

	ОБЩО:
	17083


[image: image1.jpg]

[image: image2.jpg]Intertek Intertek



